火情智能监测与预警系统

软件介绍（项目简介）

文档编号：FGA-INTRO-2026-001

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 火情智能监测与预警系统（FireGuard AI） |
| 项目类型 | 软件项目管理课程小组实训项目 |
| 项目周期 | 2026-09-03 ~ 2026-11-05（8 周，每周一次实训，约 3.5 小时） |
| 项目团队 | 蔡俊杰（组长）、李汶航、欧阳宇康、陈泽恩 |
| 文档版本 | v0.1（起草稿） |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 10 日 |

# 1. 项目概况

火情智能监测与预警系统是一套面向园区、仓库、林区等场景的视频火情监测系统。系统接入手机摄像头、本地上传视频与 RTSP 摄像头等视频源，利用自训练的深度学习模型实时识别画面中的火焰与烟雾，通过分级预警规则产生告警，并在监控端实时展示检测画面、告警记录与统计数据。

系统定位为"可直接演示、可持续迭代"的课程实训产品：既包含完整的前后端与检测链路，也包含数据治理、模型训练与评测等工程过程；在满足课程要求的同时，为后续加入智能体复核与远距离识别预留架构空间。

# 2. 项目背景与问题

火灾早期发现是降低事故损失的关键。传统烟感设备受安装位置与覆盖范围限制，难以覆盖大空间与室外场景；现有开源烟火检测项目多以实验室近景演示为主，普遍存在三类问题：

数据质量参差：网络采集图片重复、分辨率低、近景大火居多，远距离小目标样本稀缺；

误报率偏高：灯光、夕阳、蒸汽、云雾等干扰容易被误判为烟火；

工程闭环不完整：多数项目只提供检测脚本，缺少视频源管理、告警闭环、历史统计与演示保障。

本项目针对上述问题，采用"自训练模型 + 分级预警规则 + 智能体复核"的技术路线：先用可控数据与规则保证闭环可用，再通过数据治理、切片检测与视觉智能体复核提升准确率与远距离识别能力。

# 3. 目标用户与使用场景

| 用户角色 | 主要职责 | 使用场景 | 获得的价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班监控人员 | 查看实时画面、处理告警 | 监控室大屏/浏览器 | 第一时间发现烟火并快速核实 |
| 系统管理员 | 管理视频源、参数与模型 | 系统设置与视频源管理页 | 按现场情况调整阈值与接入设备 |
| 项目评审/教师 | 检查功能与过程文档 | 课堂演示与材料评审 | 看到完整开发过程与量化结果 |
| 外部设备（手机/摄像头） | 提供视频流 | 局域网/手机热点推流 | 无需专有硬件即可接入 |

# 4. 系统功能概览

| 模块 | 主要功能 | 优先级 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时监控 | 多路视频墙、实时检测画面与检测框、FPS/延迟/风险分 | 高 | 已完成（Vue 页面 + MJPEG 链路上线） |
| 烟火检测 | YOLO 模型对视频帧进行 fire/smoke 检测 | 高 | 已完成 fire 单类（自训练 YOLO26n） |
| 分级预警 | 连续帧 + 阈值 + 冷却时间产生黄/红分级告警 | 高 | 已完成（状态机 + 落库 + WebSocket 推送） |
| 视频源管理 | 新增/启停视频源、本地上传视频、手机推流接入 | 高 | 已完成上传与 file 源，手机源待联调 |
| 历史告警 | 告警列表、确认处理、时间与置信度记录 | 高 | 已完成接口，前端待接线 |
| 统计分析 | 告警趋势、类型分布、风险统计图表 | 中 | 页面骨架已完成 |
| 系统配置 | 检测阈值、连续帧、冷却时间等参数配置 | 中 | 已完成接口与页面骨架 |
| 智能体复核（规划） | 多尺度检测 + 时序融合 + VLM 复核，降低误报 | 高（老师新增要求） | 方案已确定，待开发 |
| 远距离识别（规划） | 切片推理、小目标训练、远景测试集评估 | 高（老师新增要求） | 方案已确定，待开发 |

# 5. 技术方案

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts | 监控总览、实时监控、告警中心、视频源管理、系统设置五个页面 |
| 后端 | FastAPI + WebSocket + SQLite | REST 接口、实时事件推送、告警落库与统计 |
| 视频接入 | OpenCV + MJPEG；IP Webcam（手机）/ 上传 MP4 / RTSP | 统一抽象为视频源，file 源自动循环 |
| AI 检测 | Python + Ultralytics YOLO26n（自训练）+ CUDA | 数据集来自 gengyanlei 烟火数据集，RTX 4050 6GB 训练 |
| 智能体（规划） | 多尺度切片 + 时序融合 + 视觉语言模型复核 | 一级本地检测保证实时性，二级复核降低误报 |
| 部署 | 单台 Windows 笔记本，局域网/手机热点 | 课堂演示一键启动，支持上传视频保底通道 |

# 6. 技术特色与优势

手机即插即用：安卓手机通过 IP Webcam 推流，即可作为移动摄像头接入，满足老师对"手机实时识别"的要求；

双通道演示：手机实时推流为主，本地上传视频为辅，课堂演示不依赖现场网络与真实火源；

分级预警防误报：不因单帧误检报警，采用连续帧确认、置信度阈值与告警冷却，兼顾灵敏度与稳定性；

自训练模型与量化对比：使用自训练模型，并与 D-Fire、Pyronear、gengyanlei 等公开模型在同一验证集与演示素材上对比；

智能体复核：对高风险或低置信样本做二次视觉判断，区分烟雾、火焰与云雾/灯光/蒸汽等干扰；

远距离识别：切片检测与小目标训练提升远景烟雾召回，并单独建立远景测试集评估；

低成本本地化：单机部署、无需云服务即可完成全部核心功能。

| 对比维度 | 常见开源/现有方案 | 本系统 |
| --- | --- | --- |
| 视频源 | 仅本地文件或固定摄像头 | 手机推流 + 上传视频 + RTSP 统一接入 |
| 误报控制 | 单帧检测即报警 | 连续帧 + 阈值 + 冷却 + 智能体复核 |
| 远距离识别 | 以近景大火为主 | 切片推理 + 小目标训练 + 远景测试集 |
| 模型评测 | 单一模型演示 | 自训练模型与多个公开模型量化对比 |
| 演示可靠性 | 依赖现场条件 | 上传视频保底通道 + 全链路预演 |
| 交付完整度 | 仅检测脚本 | 前后端系统 + 数据治理 + 项目过程文档 |

# 7. 当前进展与数据现状

截至目前，系统已打通"视频源 → 真实模型检测 → 分级告警 → 历史记录 → 实时画面"的后端闭环，前端五个基础页面已完成；端到端冒烟中，上传演示视频后 25 秒内产生 4 条严重明火告警，MJPEG 实时画面正常。

同时，我们对训练数据做了全面体检，发现并记录以下问题：数据集中存在 57 组精确重复与 149 组近重复图片；图像分辨率中位数仅 500 像素宽，67% 的图片宽度小于 640；目标以近景/中景为主，真正的小目标占比只有 14.7%。这说明现有数据难以支撑远距离识别，且重复图片可能造成验证指标虚高，需要先做数据清洗与防泄漏重划分。

针对上述结论，项目已制定数据治理与增强计划：清洗重复与低质样本（v1.1）→ 按相似组重划分并重训诚实基线 → 补充烟雾与远距离数据（v2）→ 引入切片检测与智能体复核，最终以量化对比结果说明系统优势。

# 8. 团队与分工

| 成员 | 角色 | 主责交付物 |
| --- | --- | --- |
| 蔡俊杰 | 组长、技术负责人 | 软件介绍、需求规格说明书、功能需求与建模、模型训练与评测 |
| 李汶航 | 前端/文档负责人 | 项目章程、非功能与界面需求、进度章节、前端联调与演示脚本 |
| 欧阳宇康 | 需求调查与质量负责人 | 需求调查记录、需求追踪矩阵、WBS 字典与 RACI、评审记录 |
| 陈泽恩 | 配置与工具负责人 | 模板与格式统一、版本管理、Microsoft Project 建库与甘特图截图 |

# 9. 里程碑与交付物

| 阶段 | 周次 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 启动与需求 | 第 1~2 周 | 项目章程、软件介绍、需求规格说明书（含需求调查与建模） |
| 核心闭环 | 第 3~4 周 | 真实模型检测、上传视频源、分级告警、实时画面 |
| 数据与模型 | 第 4~6 周 | 数据清洗与防泄漏划分、远距离数据集、小目标模型、指标对比 |
| 智能体增强 | 第 5~7 周 | 切片推理、时序融合、VLM 复核、误报与远景评估 |
| 收尾交付 | 第 7~8 周 | 工作任务分解说明书（含 Project 截图）、系统演示与结项材料 |

# 10. 声明

本系统使用的烟火数据集来自开源项目 gengyanlei/fire-smoke-detect-yolov4，作者声明仅限学术探索；本项目仅用于课程学习与研究，不用于商业用途，相关来源已在参考文档中标注。