项目章程

项目名称：火情智能监测与预警系统（FireGuard AI）

启动时间：2026 年 9 月 3 日

计划完工日期：2026 年 11 月 5 日

项目经理：蔡俊杰

联系方法：电话：19115973126　邮箱：alpaca10086@163.com

项目目标：

1. 在 8 周内交付一套可运行、可演示的视频火情监测与预警系统，实现"视频源 → 烟火检测 → 分级预警 → 前端展示 → 历史留存"的完整闭环。

2. 支持安卓手机摄像头在局域网/手机热点环境实时推流识别，并支持本地上传视频作为保底演示通道。

3. 完成自训练 YOLO 模型的训练、评测与误差分析，并与公开模型进行量化对比。

4. 按老师新增要求实现智能体复核（降低误报）与远距离识别（远景小目标）能力。

5. 交付软件介绍、项目章程、需求规格说明书、工作任务分解说明书四项课程文档，过程可追溯、个人工作量可核查。

方法：

1. 采用增量迭代方式开发，每周实训产出可演示版本，核心闭环优先，后置功能按进度取舍。

2. 每周固定站会并使用看板跟踪任务；会议纪要、评审意见与文档版本同步归档。

3. 使用 Git 分支 + Pull Request 协作，提交信息注明任务与作者；数据集与模型权重不进入仓库。

4. 文档按"起草 v0.1 → 评审 v0.5 → 定稿 v1.0"流程编写；模型与系统指标用真实测试数据支撑，演示采用手机推流 + 上传视频双通道并提前预演。

角色与职责：

| 姓名 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 蔡俊杰 | 项目经理 / 技术负责人 | 需求与功能建模、模型训练与评测、检测链路与告警引擎、系统集成、演示总控 |
| 李汶航 | 前端负责人 / 文档负责人 | Vue3 前端开发、非功能与界面需求、项目章程、进度章节、远距离素材收集 |
| 欧阳宇康 | 需求与质量负责人 | 需求调查与追踪矩阵、测试用例与记录、WBS 字典与 RACI、smoke 数据集查找 |
| 陈泽恩 | 配置与工具负责人 | 模板套用与格式统一、版本管理、Microsoft Project 建库与甘特图、负样本收集 |

签名：

蔡俊杰（组长）：________________　　日期：____________

李汶航：________________　　日期：____________

欧阳宇康：________________　　日期：____________

陈泽恩：________________　　日期：____________

指导教师：________________　　日期：____________

评述：

1. 指导教师评述：待评阅后填写。

2. 项目组评述：项目已完成核心闭环并打通前后端，当前风险集中在数据集质量与远距离识别能力，已安排数据治理与数据补充计划；演示采用手机热点与上传视频双通道保障。