火情智能监测与预警系统

数据集查找与补充任务说明（组员版）

文档编号：FGA-DATA-2026-001

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务目的 | 围绕"远距离识别 + 降低误报"补充可用数据集，支撑模型重训与效果对比 |
| 适用对象 | 李汶航、欧阳宇康、陈泽恩（蔡俊杰负责汇总评估与训练衔接） |
| 提交时间 | 候选数据集登记表与抽样截图；远距离方向已完成候选评估，其余方向待补 |
| 版本 / 日期 | v1.1 / 2026 年 10 月 8 日（v1.0 于 2026-09-10） |

# 1. 为什么要找数据（现状）

我们对现有训练集做了完整体检，结论如下（数字来自《数据质量体检报告》，可以直接引用）：

| 现状 | 数值 | 对模型的影响 |
| --- | --- | --- |
| 样本规模 | 2059 张图 / 3299 个框 / 只有 fire 一类 | 没有烟雾标注，烟类检测只能靠公开模型兜底 |
| 重复问题 | 精确重复 57 组（冗余 59 张）；近重复 149 组（冗余 184 张） | 相似图同时进入训练与验证，指标虚高 |
| 分辨率 | 宽度中位数 500 像素，67% 图片宽 < 640 | 远处目标被压缩成几个像素，学不到特征 |
| 目标大小 | 小目标（<32×32）仅占 14.7%，中位框面积 8241 像素² | 以近景/中景大火为主，缺远距离小目标 |
| 画面质量 | 模糊图 79 张、过暗图 119 张 | 存在噪声样本，需要清洗或单独处理 |

结论：仅靠现有数据无法满足老师提出的"远距离识别、准确率更高"要求。需要有针对性地补充四类数据。

# 2. 当前进展与剩余任务（2026-10-08）

远距离 / 林区方向已经提交候选评估（《远距离林区烟雾数据集候选》，2026-09-17），结论如下：

| 候选数据集 | 场景 | 规模 | 标注 | 许可 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSDataset（Wildfire Smoke Detection） | 越南林区高位监控 | 11,539 烟雾正帧 + 约 13k 非烟帧，源自 127 段视频 | 烟雾 bbox + 负样本 | MIT | 优先 |
| HPWREN FIgLib + AI For Mankind 标注版 | 南加州山顶固定监控 | 官网 518 序列；AI4Mankind v2 共 2,192 张 bbox 图 | 时序 smoke/no-smoke；部分 Pascal VOC | 需署名；bbox 版 CC BY-NC-SA 4.0 | 优先 |
| Boreal Forest Fire | 芬兰林区 UAV | 4,954 bbox 图 + 288 段 4K 视频 | YOLO bbox + 视频二分类 + 分割 | CC BY 4.0 | 备用 |

四类数据里，**远距离小目标（P0）已经找到可用候选**；其余仍未完成：

烟类标注数据（P0）：候选已找到，但尚未完成下载、统计与登记；

困难负样本（P1）：云、雾、夕阳、灯光、蒸汽等每类不少于 100 张，尚未提交；

场景多样性数据（P1）：夜间、雨雾天、室内外不同机位，尚未提交；

数据集登记表与抽样截图：目前只有远距离方向的候选评估，登记表与抽样截图还没做。

下一步：按第 8 节的分工补齐两类 P1 数据，并把三个优先候选完成下载、统计与登记；全部到齐后由蔡俊杰出"数据集 v2 方案"，再启动清洗与防泄漏重划分。

# 3. 要找的四类数据

| 优先级 | 类别 | 具体要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 烟雾标注数据 | 必须带 smoke 标注；类别含 fire/smoke；数量不少于 1000 张或等量视频帧 | 补齐烟类检测能力，替代公开模型兜底 |
| P0 | 远距离小目标数据 | 远景画面（监控视角/林区/园区），目标在画面中占比小于 1%；分辨率不低于 1080p | 训练与评估远距离识别，支撑老师新增要求 |
| P1 | 困难负样本 | 云、雾、夕阳、灯光、蒸汽、油烟、水面反光等；每类不少于 100 张 | 降低误报，供智能体复核与规则调参 |
| P1 | 场景多样性数据 | 夜间、雨雾天、室内、室外、不同季节与机位 | 提升泛化能力，避免只在近景大火上表现好 |

# 4. 去哪里找（渠道与关键词）

| 渠道 | 入口 / 检索方式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 公开数据集平台 | Roboflow Universe、Kaggle Datasets、Hugging Face Datasets、百度 AI Studio、阿里天池 | 重点看许可、类别与标注格式；下载前截图保存许可说明 |
| 开源项目仓库 | GitHub 搜索 fire smoke dataset / wildfire smoke detection / early smoke detection | 优先有论文或 star 较多的项目；注意数据是否还需要自己标注 |
| 林火监控公开数据 | Pyronear 相关数据集、FIgLib / HPWREN 等林火监控影像资源 | 这类数据最接近"远距离烟雾"场景，优先查找 |
| 已有项目扩展 | gengyanlei/fire-smoke-detect-yolov4 作者提供的烟雾-火灾数据集线索（README 中提到的预标注工作流） | 与本项目现有数据同源，便于合并 |
| 负样本来源 | 公开云/雾/夕阳/灯光数据集；也可用手机在校园拍摄云、雾、路灯、蒸汽、夕阳 | 自采素材要记录拍摄时间、地点与设备，注明无隐私内容 |

中英文检索关键词（直接复制使用）：fire smoke dataset、smoke detection dataset、wildfire smoke early detection、forest fire surveillance video、fire and smoke YOLO dataset、烟火数据集、烟雾检测数据集、森林火灾监控视频、早期烟雾识别、云 雾 夕阳 灯光 负样本数据集。

# 5. 数据集准入标准（找到后先自查）

| 类别 | 检查项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 必须有 | 使用许可 | 明确允许学术/教学使用；许可不明的先不要下载，登记后由组长确认 |
| 必须有 | 类别与标注 | 含 smoke 或可标注；标注格式为 VOC / YOLO / COCO 之一 |
| 必须有 | 规模与分辨率 | ≥500 张或 ≥30 段视频；远距离数据单帧分辨率 ≥1080p |
| 必须有 | 可获取性 | 能在不付费、不填写过度个人信息的前提下下载（需要注册可以接受） |
| 加分项 | 小目标占比 | 目标在画面中占比 <1% 的样本比例高 |
| 加分项 | 场景多样性 | 含夜间、雾天、远景、林区等不同场景 |
| 加分项 | 配套信息 | 有论文、说明文档或现成基线指标，便于对比 |

# 6. 下载、存放与登记规范

下载后统一放在项目 `datasets/` 目录下，按来源建子目录，例如 `datasets/smoke-dfire/`、`datasets/far-distance-pyronear/`；

数据集与压缩包一律不上传 Git（体积大且涉及许可），只提交登记表、统计报告与抽样截图；

每个数据集填写一张登记表（模板见第 7 节），字段必须完整，尤其是来源链接、许可说明与下载日期；

解压后先做完整性检查：文件数量、能否打开图片/视频、标注文件是否与图片同名；

统计基础信息并截图：图片数量、分辨率分布、类别与标注数量、小目标占比；

抽样导出 20 张代表性图片（含远景/小目标/负样本）放进过程记录，作为候选依据；

不要修改原始数据；需要转换格式时另建目录，并在登记表中记录转换脚本与结果。

# 7. 交付物与验收标准

| 交付物 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据集候选登记表 | 每个候选数据集一行，字段完整 | 每人至少提交 2 个候选；信息可追溯（链接与许可截图） |
| 数据集统计报告 | 数量、分辨率、类别、小目标占比、问题 | 数据真实可复核，与登记表一致 |
| 抽样截图 | 每个候选 20 张，含远景/小目标/负样本 | 能直接看出场景与目标大小，命名清晰 |
| 许可证明 | 数据集页面许可说明截图 | 明确标注是否允许学术使用 |
| 推荐结论 | 每个候选写 3 条推荐理由与 2 条风险 | 能支撑组长做取舍，而不是只给链接 |

# 8. 分工与时间安排

| 成员 | 负责方向 | 目标数量 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李汶航 | 远距离/林区烟雾的监控图像与视频资源 | ≥2 个来源，每源可用素材 ≥100 帧 | 该方向已提交候选评估（09-17）；待完成下载、统计与登记 |
| 欧阳宇康 | 带 smoke 标注的公开烟火数据集（含许可与类别核对） | ≥2 个数据集，合计 smoke 样本 ≥1000 | 待提交候选（含许可与类别核对） |
| 陈泽恩 | 困难负样本（云/雾/夕阳/灯光/蒸汽等）与数据登记表维护 | ≥4 类，每类 ≥100 张 | 待提交；登记表尚未建立 |
| 蔡俊杰 | 汇总评估、数据清洗与防泄漏重划分、训练衔接 | 形成最终数据集 v2 方案 | 待候选到齐后出结论 |

统一节奏：本周先交"候选登记表 + 来源链接 + 许可截图"，组长确认可用后再下载；避免下载一堆不能用的数据浪费时间和磁盘。

# 9. 常见问题

| 问题 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 数据集只有图片、没有标注 | 先登记；若能找到标注规范或可用模型预标注，可作为"待标注数据"候选 |
| 需要注册或填写个人信息 | 只用邮箱注册，不要提供手机号、身份证等信息；遇到付费直接放弃 |
| 许可不明确 | 不要下载，登记来源后交组长判断；宁可少一个数据集，也不要引入版权风险 |
| 视频很长、太大 | 只截取含烟火或远景的片段，记录时间段；原始文件放本地，不入 Git |
| 数据与现有数据集重复 | 抽取样本与现有数据比对，登记表注明"疑似重复"，由组长统一去重 |
| 找不到远距离数据 | 退一步先找 1080p 以上的林区/园区监控画面，再通过裁剪获得小目标样本 |
| 不懂怎么统计 | 只做基础统计（数量、分辨率、类别数），把原始目录结构截图发组长，由组长统一统计 |