西南民族大学

实验报告

2026 ------2027学年第一学期

课程名称：软件工程学期实训（二）

学   院：计算机与人工智能学院

专  业：软件工程

年级：2024级

班级：2403班

同组人：

蔡俊杰   202430809148 （组长）

李汶航   202430809073

欧阳宇康 202430809188

陈泽恩   202430809254

西南民族大学学生实验报告 教学单位：计算机与人工智能学院 实验室名称：BS329 实验时间： 2026 年 9 月10 日 姓名： 专业： 软件工程 班级：2403班 学号:

实验项目名称：项目章程 实验成绩：A 教师签名：崔梦天

一.实验背景与目的 本次实验为火情智能监测与预警系统项目章程撰写，属于软件生命周期项目启动阶段，现阶段仅开展项目目标确立、时间规划、角色职责划分、项目实施规则梳理以及文档编写，尚未进入系统设计与编码实现环节。本次实验的核心目的是掌握项目章程的编写规范，明确火情智能监测与预警系统项目总体目标、起止时间、交付成果、团队角色职责与项目实施管理规则，确立项目高层约束。为整个实训项目划定总体方向，为后续需求分析、任务分解、开发验收工作提供顶层依据，防止项目范围蔓延、目标模糊、权责不清，保障项目在规定周期内有序开展。 # 二、实验材料与方法 # 使用Word文字编辑工具，参考软件工程课程项目章程模板，结合实训任务要求，小组开展集体讨论。采用目标拆解法、角色职责分析、项目约束条件梳理、小组评审确认的方法完成项目章程文档编制。本阶段只做项目顶层规划，不开展代码开发、模型训练等实现工作。 # 三、实验主要过程与结果 完成项目章程的撰写，如下： 项目章程 项目名称：火情智能监测与预警系统（FireGuard AI） 启动时间：2026年9月3日 计划完工日期：2026年11月5 日 项目经理：蔡俊杰 联系方法：电话：19115973126 邮箱：alpaca10086@163.com 项目目标： 在10周内交付一套可运行、可演示的视频火情监测与预警系统，实现“视频源→烟火检测→分级预警→前端展示→历史留存”的完整闭环；支持安卓手机摄像头实时推流识别及本地上传视频识别；完成自训练YOLO模型的训练、评测与公开模型对比；按老师新增要求实现智能体复核（降低误报）与远距离识别（远景小目标）能力；同时交付各项文档，做到项目过程可追溯、个人工作量可核查。 方法： 1.采用增量迭代方式开发，每周实训产出可演示版本，核心闭环优先，后置功能按照项目进度进行取舍 2.每周固定站会并使用看板跟踪任务，讨论意见与文档版本同步总结归档 3.使用Git分支+Pull Request协作，提交信息注明任务与作者；数据集与模型权重保留在本地 4.文档按“起草v0.1→评审v0.5→定稿v1.0”的流程编写；模型与系统指标用真实测试数据支撑，演示采用手机推流+上传视频双通道并提前预演。 角色与职责： 姓名; 角色; 职责. 蔡俊杰; 组长/项目经理兼技术负责人; 项目整体把控（范围、进度、风险、文档审查与定稿、版本与发布、评审组织、对外汇报）+技术负责（架构与选型、模型训练评测、后端检测链路、系统集成、演示总控）. 李汶航; 前端负责人; 前端整体设计与实现、前后端联调、交互与视觉一致性、界面原型、演示现场操作（技术岗）. 欧阳宇康; 需求与质量负责人（兼测试技术）; 需求与测试材料；用例设计、执行、缺陷跟踪； 技术验证：告警链路联调验证、误报场景复现与日志收集、检测结果抽样核对、smoke/远距离类型数据标注核对. 陈泽恩; 配置与数据协助（兼环境与数据技术）; 文档模板/排版/归档；技术环节：运行环境搭建与部署记录、数据清洗与格式转换执行（去重、VOC转YOLO、负样本整理）、演示素材与截图录屏. 签名： 评述： 1.需求、进度与版本管理按计划推进，首轮模型训练落地后应重点转向数据治理与远距离识别。 项目经理 蔡俊杰 2.全程跟进前后端设计与联调，保障项目正常落地。 前端负责人 李汶航 四、分析与讨论 项目章程作为项目的顶层文件，我们在编写时确立了项目的总体交付目标、时间周期与团队角色，同时制定了迭代开发、版本管理、文档评审、演示预案等实施规则。我们分析发现，项目章程重点是确定高层目标与边界，不需要纠结底层技术细节；如果章程阶段项目目标描述模糊，很容易在后续出现范围蔓延，不断增加额外功能，造成工期压力。同时团队角色与职责划分也十分关键，项目中组长、前端、需求质量、配置文档负责人各司其职，但是各角色之间存在大量交叉协作，章程只能定义主要职责，在实际执行中还需要通过会议沟通进一步协调；另外AI类项目要在章程中对模型产出物、演示方案提前做出约束，避免后期验收出现分歧。 五、心得体会 通过本次项目章程撰写实验，我们理解了项目章程是项目正式启动的标志，它确立项目高层目标、时间边界和团队分工，对整个实训项目起到总领约束的作用。小组一起讨论项目目标、角色权责、项目管理规则的过程，让我们每个人都清楚项目整体要求和自身承担的职责。我们体会到团队软件开发不是个人独立开发，必须在项目最开始就明确共同目标、交付物与协作规则，才能减少后续矛盾与误解，这为我们今后参与团队项目积累了项目启动阶段的实践经验。

注：实验报告的内容及格式可由学院根据学科专业特点确定；全校各专业必须使用学校统一封面。